Приложение N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Густомойский сельсовет»

Льговского района

Курской области

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан

в муниципальном образовании"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы МО «Густомойский сельсовет» Льговского района Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании", подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2012 | отчетный год 2013 | первый год планового периода 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение разработанным генеральным планом и откорректированными правилами землепользования и застройки | шт. |  |  | 1 |  | - | - | - | - | - |

Приложение N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Густомойский сельсовет»

Льговского района

Курской области

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан

в муниципальном образовании"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы МО «Густомойский сельсовет» Льговского района Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании"

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. " Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования" | Администрация Густомойского сельсовета | 2014 | 2014 | Обеспечение документами территориального планирования (генеральных планов) и градостроительного зонирования (корректировка правил землепользования и застройки) | Снижение интенсивности развития жилищного строительства | Обеспечивает достижение показателя муниципальной программы и показателя 1 подпрограммы 1 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

муниципального образования

«Густомойский сельсовет»

Льговского района

Курской области

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан

в муниципальном образовании"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании" за счет средств областного и местного бюджетов

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы ( рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| муниципальная программа | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области" | всего | х | х | х | х | 196516 |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель | комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | х | х | х | 186690 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Администрация Кудинцевского сельсовета |  | х | х | х | 9826 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании" | всего | х | х | х | х | 196516 |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель | комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | х | х | х | 186690 |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель | Администрация Кудинцевского сельсовета |  | х | х | х | 9826 |  |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | "Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования" | Администрация Кудинцевского сельсовета |  | 14 02 | 1111149 1111416 | 244 2 | 186690 9826 |  | - | - | - | - | - |